# Программа и методика испытаний

системы логистики между отелями и прачечной

Исполнитель: Савина Мария Васильевна

Июнь 2026

Оглавление

Введение	3

История изменений	3

Сокращения и термины	3

Общие положения	3

Участники испытаний	3

Порядок проведения тестирования	4

Перечень предъявляемых на испытания документов	4

Объект и цель испытаний	4

Объект испытаний	4

Цель испытаний	4

Требования к программе	4

Объём испытаний	4

Отчётность	5

Приложения	5

# Введение

## Настоящий документ описывает программу и методику приёмо-сдаточных испытаний (ПСИ) функции планирования доставки белья в системе «Л-логистика» для сети отелей «Oasis Retreats» (на примере отеля «Белый пион»).

## История изменений

| № | Дата | Версия | Изменение | Автор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06.06.2026 | 1 | Первая версия документа | Савина Мария Васильевна |

## Сокращения и термины

В настоящей Программе и методике испытаний используются следующие термины, обозначения и сокращения:

| № | Сокращение или термин | Определение |
| --- | --- | --- |
| 1 | AS IS | Текущее состояние процессов («как есть») |
| 2 | TO BE | Целевое состояние процессов после внедрения изменений («как будет») |
| 3 | Бельевая | Отдел в отеле, отвечающий за обеспечение отеля тканевыми изделиями (бельё, полотенца, халаты и т.д.) |
| 4 | Прачечная | Централизованное подразделение сети отелей «Oasis Retreats», осуществляющее стирку, сушку и глажку белья |
| 5 | Комплект | Набор тканевых изделий (простыни, наволочки, полотенца и т.д.), необходимый для одного гостиничного номера |
| 6 | Загрузка отеля | Процент занятости номерного фонда отеля (количество занятых номеров / общее количество номеров × 100%) |
| 7 | «Л-логистика» | Система автоматизации логистики белья, которая дорабатывается в рамках настоящего проекта |
| 8 | «О! Отель» | Программное обеспечение для управления гостиничными бронированиями, внедрённое в рамках Проекта 1 |
| 9 | CRM-система | Система управления взаимоотношениями с клиентами, внедрённая в рамках Проекта 1 |
| 10 | ПСИ | Приёмо-сдаточные испытания — процедура проверки соответствия системы требованиям |
| 11 | ПМИ | Программа и методика испытаний — документ, описывающий порядок и сценарии тестирования |
| 12 | REST API | Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения, используемый для интеграции систем |
| 13 | JSON | Текстовый формат обмена данными, основанный на синтаксисе JavaScript |
| 14 | КЗ | Критическое замечание (исправление обязательно) |
| 15 | УКЗ | Условно-критическое замечание (можно согласовать) |

# Общие положения

## Испытания проводятся в рамках проекта «Автоматизация процессов логистики и учёта белья в прачечной «Оазис» для сети отелей «Oasis Retreats».

## Длительность проведения испытаний: 5 рабочих дней.

## Регулирующие документы:

## Техническое задание

## Требования к решению (описание вариантов использования)

## Отчёт об обследовании

## Участники испытаний

| № | ФИО | Должность / роль на проекте | Заказчик / исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белый Владислав Владиславович | Владелец отеля | Заказчик |
| 2 | Зимова Кристина Михайловна | Заведующая бельевой | Заказчик |
| 3 | Штейн Марго Викторовна | Менеджер по логистике | Заказчик |
| 4 | Стойкий Антон Андреевич | Процессный аналитик | Заказчик |
| 5 | Кириллов Кирилл Петрович | Менеджер проектов | Исполнитель |
| 6 | Романов Роман Романович | Ведущий бизнес-аналитик | Исполнитель |
| 7 | Савина Мария Васильевна | Бизнес-аналитик (стажёр) | Исполнитель |

## Порядок проведения тестирования

Испытания проводятся при участии Исполнителя и Заказчика очно или удаленно c использованием средств удаленной работы.

Результаты приёмо-сдаточных испытаний Системы фиксируются в протоколе испытаний. Протокол испытаний должен содержать заключение о возможности (невозможности) приёмки Системы в эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения. После устранения недостатков Заказчик и Исполнитель проводят повторные испытания в необходимом объёме.

Фактом завершения проведения приёмо-сдаточных испытаний является согласование и утверждение Заказчиком Протокола приёмо-сдаточных испытаний и Акта выполненных работ по проекту.

## Перечень предъявляемых на испытания документов

| # № | # Документ |
| --- | --- |
| # 1 | # Техническое задание |
| # 2 | # Требования к решению (описание вариантов использования) |
| # 3 | # Руководство пользователя системы «Л-логистика» |
| # 4 | # Настоящая Программа и методика испытаний (ПМИ) |

# Объект и цель испытаний

## Объект испытаний

## Функция планирования доставки белья в системе «Л-логистика», включая:

## Формирование плана доставки

## Интеграцию с ПО «О! Отель»

## Расчёт объёма белья

## Ручную корректировку плана

## Построение маршрута

## Отправку маршрута водителю

## Подтверждение доставки

## Формирование отчётов

## Целевая аудитория пользователей: менеджер по логистике, заведующий бельевой, водитель.

## Цель испытаний

Подтверждение соответствия системы требованиям ТЗ и Требований к решению, а также готовности функции к промышленной эксплуатации.

| № | Цель | Критерий | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить корректность формирования плана доставки | План рассчитывается на основе данных из ПО «О! Отель» | 100% тест-кейсов пройдено |
| 2 | Проверить возможность ручной корректировки плана | Изменения сохраняются | 100% тест-кейсов пройдено |
| 3 | Проверить построение маршрута | Маршрут оптимален по времени и пробегу | 100% тест-кейсов пройдено |
| 4 | Проверить интеграцию с ПО «О! Отель» | Данные загрузки получены корректно | 100% тест-кейсов пройдено |
| 5 | Проверить работу мобильного приложения водителя | Водитель получает маршрут и подтверждает доставку | 100% тест-кейсов пройдено |

# Требования к программе

# Перечень требований, проверяемых в ходе испытаний (нумерация по ТЗ):

# Функциональные требования:

# ФТ-1, ФТ-2, ФТ-3, ФТ-4, ФТ-5, ФТ-6, ФТ-7, ФТ-8, ФТ-9, ФТ-10

# Нефункциональные требования:

# НФТ-1, НФТ-2, НФТ-3, НФТ-4, НФТ-5, НФТ-6

# Объём испытаний

## Перечень проверяемых требований

| № | Требование | Текст требования |
| --- | --- | --- |
| ФТ-3 | Планирование на основе загрузки | Система должна автоматически формировать план доставки белья на неделю на основе данных о загрузке из ПО «О! Отель» |
| ФТ-4 | Расчёт объёма белья | Система должна рассчитывать необходимый объём белья с учётом загрузки отеля, норм расхода и текущих остатков |
| ФТ-5 | Создание плана на неделю | Система должна позволять заведующему бельевой создать план доставки на неделю |
| ФТ-6 | Изменение плана на неделю | Система должна позволять заведующему бельевой изменять созданный план |
| ФТ-10 | Построение маршрута | Система должна автоматически строить оптимальный маршрут доставки для водителя |
| ФТ-11 | Отправка маршрута водителю | Система должна отправлять маршрут в мобильное приложение водителя |
| ФТ-12 | Подтверждение доставки | Водитель должен иметь возможность подтвердить доставку через мобильное приложение |
| ФТ-13 | Учёт остатков после доставки | Система должна автоматически обновлять остатки белья после подтверждения доставки |
| ФТ-17 | Отчёт по выполнению плана | Система должна формировать отчёт по выполнению плана доставки за выбранный период |
| НФТ-1 | Время отклика | Время формирования плана доставки — не более 5 секунд |
| НФТ-2 | Интеграция с ПО «О! Отель» | Интеграция должна быть реализована по REST API с обменом данными в формате JSON. Регламент: ежедневный запрос в 08:00 |
| НФТ-4 | Логирование действий | Все действия пользователей должны регистрироваться в журнале событий с указанием пользователя, времени и действия |

| № | Требование | Проверка | Ожидаемый результат | Результат (Пройдено/КЗ/УКЗ) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФТ-3, ФТ-4 | Шаг 1. В ПО «О! Отель» установить загрузку отеля «Белый пион» на 15 июля = 16 номеров (80%). Шаг 2. В «Л-логистика» запустить формирование плана доставки на 15 июля. Шаг 3. Просмотреть сформированный план | 20 комплектов |  |  |
| 2 | ФТ-3, ФТ-2 | Шаг 1. Запустить формирование плана доставки. Шаг 2. Проверить лог запросов системы. Шаг 3. Проверить формат ответа от ПО «О! Отель» | Ответ JSON получен |  |  |
| 3 | ФТ-3 | Шаг 1. Отключить ПО «О! Отель» (имитация недоступности). Шаг 2. Запустить формирование плана доставки. Шаг 3. Просмотреть сообщение системы | Ошибка, ручной ввод |  |  |
| 4 | ФТ-5 ФТ-6 | Шаг 1. Заведующий бельевой открывает сформированный план. Шаг 2. Изменяет количество комплектов для 15 июля с 20 на 15. Шаг 3. Нажимает «Сохранить» | Значение сохранено |  |  |
| 5 | ФТ-5 ФТ-6 | Шаг 1. Заведующий бельевой открывает сформированный план. Шаг 2. Изменяет количество комплектов для 15 июля с 20 на 10 (ниже расчётного). Шаг 3. Нажимает «Сохранить» | Предупреждение о дефиците |  |  |
| 6 | ФТ-10 | Шаг 1. В плане участвуют 3 отеля: «Белый пион», «Красный луг», «Тайгерс». Шаг 2. Менеджер по логистике нажимает «Построить маршрут». Шаг 3. Просмотреть результат | Маршрут с временем и пробегом |  |  |
| 7 | ФТ-11, ФТ-12 НФТ-3 | Шаг 1. Менеджер по логистике нажимает «Отправить маршрут». Шаг 2. Выбирает водителя из списка. Шаг 3. Водитель открывает мобильное приложение (iOS или Android) | Маршрут в приложении |  |  |
| 8 | ФТ-12 ФТ-13 | Шаг 1. Водитель прибывает в отель «Белый пион». Шаг 2. В мобильном приложении нажимает «Прибыл». Шаг 3. Указывает фактическое количество = 20 (совпадает с планом). Шаг 4. Подтверждает доставку | Статус «выполнена» |  |  |
| 9 | ФТ-12 ФТ-13 | Шаг 1. Водитель прибывает в отель «Белый пион». Шаг 2. В мобильном приложении нажимает «Прибыл». Шаг 3. Указывает фактическое количество = 18 (отличается от плана 20). Шаг 4. Подтверждает доставку | Статус «частично выполнена» |  |  |
| 10 | ФТ-17 | Шаг 1. Менеджер по логистике заходит в раздел «Отчёты». Шаг 2. Выбирает период (15 июля). Шаг 3. Нажимает «Сформировать отчёт по выполнению плана» | План по отелям |  |  |
| 11 | НФТ-1 | Шаг 1. Запустить формирование плана доставки для 7 отелей. Шаг 2. Замерить время от нажатия кнопки «Сформировать» до отображения результата | ≤ 5 секунд |  |  |
| 12 | НФТ-4 | Шаг 1. Выполнить последовательность действий: создать план, изменить план, утвердить план, подтвердить доставку. Шаг 2. Открыть журнал событий (лог) | Действия зафиксированы |  |  |

# Отчётность

Перечень документов, оформляемых в процессе приёмочных испытаний, приведён в таблице ниже.

| № | Документ | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Протокол проведения приёмочных испытаний | Документ оформляется приёмочной комиссией по результатам проверки выполнения тестовых действий. Документ содержит сводный перечень результатов всех проверок, выполненных в рамках испытаний. |
| 2. | Акт выполненных работ по проекту | Документ оформляется приёмочной комиссией по результатам проверки выполнения тестовых действий. Документ содержит решение о переводе системы в опытно-промышленную эксплуатацию. |