# Техническое задание

на доработку системы логистики между отелями и прачечной

Исполнитель: Савина Мария Васильевна

Июнь 2026

Содержание

Введение	3

Цель проекта	3

Участники проекта	3

Глоссарий	3

Описание требований	3

Функциональные требования	4

Нефункциональные требования	4

Требования к документации	4

Описание архитектуры и дизайна	4

Описание интеграций и взаимодействия	5

Порядок контроля и приёмки	5

Требования к проведению приёмо-сдаточных испытаний	5

Стадии и этапы разработки	6

Возможные риски	6

Приложение	7

# Введение

Проект реализуется для сети отелей «Oasis Retreats» (7 отелей, включая «Белый пион»). Текущее состояние: ручное планирование в Excel, непредсказуемые сроки доставки, дефицит и избыток белья, инвентаризация раз в месяц.

Цель проекта

# Доработка системы «Л-логистика» для автоматизации процессов планирования доставки белья, маршрутизации, учёта и инвентаризации. Показатели: снижение дефицита на 80%, снижение избытка на 70%, предсказуемость доставки (отклонение <30 мин).

# Участники проекта

| № | ФИО | Должность / роль на проекте | Заказчик / исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белый Владислав Владиславович | Владелец отеля | Заказчик |
| 2 | Зимова Кристина Михайловна | Заведующая бельевой | Заказчик |
| 3 | Штейн Марго Викторовна | Менеджер по логистике | Заказчик |
| 4 | Стойкий Антон Андреевич | Процессный аналитик | Заказчик |
| 5 | Кириллов Кирилл Петрович | Менеджер проектов | Исполнитель |
| 6 | Романов Роман Романович | Ведущий бизнес-аналитик | Исполнитель |
| 7 | Савина Мария Васильевна | Бизнес-аналитик (стажёр) | Исполнитель |

# Глоссарий

В настоящем техническом задании применяют следующие термины с соответствующими определениями, обозначения и сокращения:

| № | Сокращение или термин | Определение |
| --- | --- | --- |
| 1 | AS IS | Текущее состояние процессов («как есть») |
| 2 | TO BE | Целевое состояние процессов после внедрения изменений («как будет») |
| 3 | Бельевая | Отдел в отеле, отвечающий за обеспечение отеля тканевыми изделиями (бельё, полотенца, халаты и т.д.) |
| 4 | Прачечная | Централизованное подразделение сети отелей «Oasis Retreats», осуществляющее стирку, сушку и глажку белья |
| 5 | Комплект | Набор тканевых изделий (простыни, наволочки, полотенца и т.д.), необходимый для одного гостиничного номера |
| 6 | Загрузка отеля | Процент занятости номерного фонда отеля (количество занятых номеров / общее количество номеров × 100%) |
| 7 | «Л-логистика» | Система автоматизации логистики белья, которая дорабатывается в рамках настоящего проекта |
| 8 | «О! Отель» | Программное обеспечение для управления гостиничными бронированиями, внедрённое в рамках Проекта 1 |
| 9 | CRM-система | Система управления взаимоотношениями с клиентами, внедрённая в рамках Проекта 1 |
| 10 | ПСИ | Приёмо-сдаточные испытания — процедура проверки соответствия системы требованиям |
| 11 | ПМИ | Программа и методика испытаний — документ, описывающий порядок и сценарии тестирования |
| 12 | REST API | Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения, используемый для интеграции систем |
| 13 | JSON | Текстовый формат обмена данными, основанный на синтаксисе JavaScript |

Описание требований

Данный раздел содержит требования с перечнем основных функций, возможностей, ограничений, взаимодействие с другими системами, требования к производительности, безопасности, масштабируемости и других аспектов функционирования будущего решения.

Функциональные требования

ФТ-1: Справочник тканевых изделий

Система должна хранить справочник всех тканевых изделий, которые есть в прачечной и в бельевых отелей, содержащий следующие данные:

- наименование позиции (string);

- количество экземпляров (integer);

- дополнительные характеристики (string).

### ФТ-2: Информация о местонахождении

Система должна хранить информацию о том, где и сколько позиций каждого наименования находятся в текущий момент (в прачечной или в конкретном отеле).

### ФТ-3: Планирование доставки на основе загрузки

Система должна автоматически формировать план доставки белья на неделю для каждого отеля на основе данных о загрузке отелей, получаемых из ПО «О! Отель» (количество занятых номеров, количество гостей).

### ФТ-4: Расчёт объёма белья

Система должна рассчитывать необходимый объём каждого типа тканевых изделий для каждого отеля на каждый день с учётом:

- загрузки отеля;

- норм расхода комплектов на номер (задаются вручную для каждого отеля);

- текущих остатков в отеле.

### ФТ-5: Создание плана доставки на неделю (заведующий бельевой)

Система должна позволять заведующему бельевой создать план доставки на неделю для своего отеля (на основе автоматического расчёта или с ручной корректировкой).

ФТ-6: Изменение плана доставки на неделю (заведующий бельевой)

Система должна позволять заведующему бельевой изменять созданный план доставки на неделю (корректировать количество позиций по дням) до момента его утверждения.

### ФТ-7: Получение общего плана доставки (менеджер по логистике)

Система должна позволять менеджеру по логистике просматривать общий план доставки, объединяющий планы всех отелей сети на выбранный период.

### ФТ-8: Утверждение общего плана доставки (менеджер по логистике)

Система должна позволять менеджеру по логистике утверждать общий план доставки или отправлять его на корректировку в отели.

### ФТ-9: Отправка плана на корректировку (менеджер по логистике)

Система должна позволять менеджеру по логистике отправить план доставки на корректировку заведующему бельевой с указанием причины и комментария.

### ФТ-10: Построение маршрута доставки

Система должна автоматически строить оптимальный маршрут доставки для водителя по утвержденному плану, с учетом:

- порядка объезда отелей;

- времени в пути;

- пробега.

ФТ-11: Отправка маршрута водителю

Система должна отправлять построенный маршрут в мобильное приложение водителя.

### ФТ-12: Подтверждение доставки (водитель)

Водитель должен иметь возможность через мобильное приложение:

- отметить прибытие в отель;

- указать фактическое количество доставленных позиций (если отличается от плана);

- подтвердить передачу белья.

### ФТ-13: Уведомление о доставке

Система должна отправлять уведомление заведующему бельевой о прибытии водителя и фактически доставленном количестве белья.

### ФТ-14: Учёт остатков после доставки

Система должна автоматически обновлять остатки белья в отеле и в прачечной после подтверждения доставки.

### ФТ-15: Списание белья

Система должна позволять заведующему бельевой и менеджеру по логистике списывать бельё с указанием:

- наименования позиции;

- количества;

- причины списания (потеря, непригодность, брак и т.д.);

- даты списания;

- инициатора.

### ФТ-16: Онлайн-инвентаризация

Система должна вести учёт остатков белья в режиме, близком к реальному времени, позволяя видеть актуальное количество в прачечной и каждом отеле в любой момент.

### ФТ-17: Отчёт по выполнению плана доставки

Система должна формировать отчёт по выполнению плана доставки за выбранный период, содержащий для каждого отеля:

- плановое количество позиций;

- фактическое количество доставленных позиций;

- отклонение;

- статус выполнения.

### ФТ-18: Отчёт по списанию белья

Система должна формировать отчёт по списанному белью за выбранный период с группировкой по причине списания и по отелю.

Нефункциональные требования

| НФТ-1 | Время отклика системы при формировании плана доставки — не более 5 секунд. |
| --- | --- |
| НФТ-2 | Интеграция с ПО «О! Отель» должна быть реализована по REST API с обменом данными в формате JSON. |
| НФТ-3 | Регламент обмена: система «Л-логистика» запрашивает данные о загрузке отелей ежедневно в 08:00. |
| НФТ-4 | Мобильное приложение для водителей должно работать на платформах iOS и Android. |
| НФТ-5 | Система должна обеспечивать хранение данных за последние 3 года. |

Требования к документации

В рамках проекта Исполнитель должен подготовить и согласовать с Заказчиком пакет документов:

- Руководство пользователя системы «Л-логистика»

- Программа и методика испытаний (ПМИ)

- Протокол приёмо-сдаточных испытаний

- Акт выполненных работ по проекту

Исполнитель должен подготовить и отправить на согласование проектные документы по завершению соответствующих этапов проекта.

Заказчик отвечает за согласование проектных документов.

Если в ходе согласования были выявлены замечания к документу, Исполнитель должен зафиксировать их в реестре замечаний, устранить и отправить документ на повторное согласование.

Количество итераций по согласованию документа не должно превышать трёх. По результатам согласования Заказчик должен утвердить документ.

Описание архитектуры и дизайна

Архитектор заполнит позднее

Описание интеграций и взаимодействия

В рамках реализации проекта должна быть реализована интеграция для обмена данными между ПО «О! Отель» и системой «Л-логистика». Перечень ПО и описание потоков данных приведены в таблице ниже.

| № | Поставщик данных | Получатель данных | Описание потока данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПО «О! Отель» | «Л-логистика» | Данные о загрузке отеля (количество забронированных номеров, количество гостей) на запрашиваемую дату |
| 2 | «Л-логистика» | ПО «О! Отель» | Подтверждение доставки белья в отель (фактическое количество, дата и время) |
| 3 | «Л-логистика» | CRM-система | Данные о списании белья и потерях (для аналитики по гостям, если применимо) |

Для передачи данных между системами должен быть использован REST API. Обмен данными должен осуществляться сообщениями в формате JSON.

Регламент передачи:

- 1«Л-логистика» запрашивает данные из ПО «О! Отель» ежедневно в 08:00.

- При ручном формировании плана запрос может быть выполнен вне расписания.

- После подтверждения доставки водителем «Л-логистика» отправляет подтверждение в ПО «О! Отель».

Порядок контроля и приёмки

Работа передаётся в виде разработанных документов в установленные сроки.

Система считается внедрённой, если соблюдается следующий перечень результатов проекта:

- Разработана и утверждена сопроводительная и эксплуатационная документация, подготовленная Исполнителем в соответствии с требованиями проектного управления до начала тестирования Системы.

- Проведены приёмо-сдаточные испытания, и устранены ошибки.

- Не наблюдается конфликтов и противоречий при совместной работе с интегрированными информационными системами.

## Требования к проведению приёмо-сдаточных испытаний

Приёмо-сдаточные испытания выполняются после проведения Исполнителем отладки и тестирования Системы и предоставления Заказчику программы и методики испытаний, а также после ознакомления пользователей Заказчика с Системой и эксплуатационной документацией.

Детальные требования к приёмо-сдаточным испытаниям должны быть описаны в документе «Программа и методика испытаний».

Испытания проводятся при участии Исполнителя и Заказчика очно или удалённо c использованием средств удалённой работы. Участники приёмки работ и сроки проведения приёмки работ уточняются непосредственно перед проведением испытаний.

Результаты приёмо-сдаточных испытаний Системы фиксируются в протоколе испытаний. Протокол испытаний должен содержать заключение о возможности (невозможности) приёмки Системы в эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения. После устранения недостатков Заказчик и Исполнитель проводят повторные испытания в необходимом объёме.

Фактом завершения проведения приёмо-сдаточных испытаний является согласование и утверждение Заказчиком Протокола приёмо-сдаточных испытаний и Акта выполненных работ по проекту.

# Стадии и этапы разработки

Проект реализуется по каскадной модели разработки и включает следующие этапы:

| № | Этап | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ и сбор требований | 1 месяц |
| 2 | Проектирование (архитектура, интеграции) | 1 месяц |
| 3 | Разработка и настройка системы «Л-логистика» | 2 месяца |
| 4 | Тестирование (включая интеграционное) | 1 месяц |
| 5 | Внедрение и обучение пользователей | 0,5 месяца |
| 6 | Сопровождение и устранение ошибок | 0,5 месяца |

# Общая длительность проекта: 6 месяцев (каскадная модель).

# Возможные риски

При реализации проекта возможны риски:

| № | Риск | Меры по управлению |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неполные или неточные данные о загрузке из ПО «О! Отель» (ошибки в бронированиях) | Согласование форматов и проверка данных на этапе тестирования. |
| 2 | Сопротивление пользователей новой системе (привыкли к Excel и бумажным таблицам) | Провести обучение, показать выгоды (снижение ручного труда, предсказуемость). |
| 3 | Сбои в работе мобильного приложения у водителей (связь, GPS) | Предусмотреть офлайн-режим (возможность отметить доставку при отсутствии интернета с последующей синхронизацией) |
| 4 | Задержки с интеграцией из-за изменений в API ПО «О! Отель» | Закрепить в соглашении стабильную версию API. Предусмотреть время на доработки в графике |